# FoundMyJob 前后端开发任务

任务名称与描述  2026年10月29日

建议把功能需求保留在 SP-13 下，在 SP-14 与 SP-12 下分别建立前端和后端实现任务，并关联同一条功能需求。本文围绕本地单用户版本列出 7 项本期功能共 14 条实现任务，另附此前建议的面试准备与效果分析 4 条后续任务。

# 父任务名称与描述

## SP-14 前端开发

建议名称：FoundMyJob 前端页面与交互开发

描述：负责工作台、岗位发现、多画像、简历生成审核与导出、投递追踪及新增功能的页面交互。完成表单、列表、筛选、上传下载、任务进度和接口对接，统一加载、空状态、错误、校验和冲突提示；延续中英文界面与响应式布局。现有流程在原有实现上扩展。

## SP-12 后端开发

建议名称：FoundMyJob 后端接口与数据服务开发

描述：负责接口、数据持久化、岗位来源同步、生成任务、服务端校验及新增功能的数据服务。完成数据库迁移、版本冲突控制、异步任务、本地请求校验、备份恢复与自动验证；明确各类记录的画像关联。保留已有来源标记、真实经历约束及简历审核规则。

# 功能与实现任务对应关系

| 需求编号 | 功能名称 | 前端编号 | 后端编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-22 | 新岗位订阅与变更提醒 | FE-01 | BE-01 |
| SP-23 | 投递行动管理与今日待办 | FE-02 | BE-02 |
| SP-24 | 可解释的岗位匹配 | FE-03 | BE-03 |
| SP-25 | PDF 和 Word 简历导入 | FE-04 | BE-04 |
| SP-27 | 申请材料包 | FE-06 | BE-06 |
| SP-28 | 经历素材库与简历版本对比 | FE-07 | BE-07 |
| SP-29 | 一键备份与恢复 | FE-08 | BE-08 |

FE 和 BE 是本文建议编号，并非任务系统中已经创建的编号。优先级为开发建议，不代表截图中的现有优先级已修改。

# 岗位订阅与投递行动

## SP-22 新岗位订阅与变更提醒

建议优先级：最优先

### FE-01 前端开发 新岗位订阅管理与变更提醒页面

描述：在岗位搜索页增加保存订阅入口，支持编辑名称、画像、国家、城市、职位、公司和办公方式，提供启用与暂停操作。新增订阅结果与提醒列表，区分新增岗位、描述变化、截止变化和下架；支持已读、不感兴趣、查看变化前后内容，并展示最近检查时间及失败状态。

### BE-01 后端开发 岗位订阅调度与变更事件服务

描述：保存订阅条件及关联画像；复用现有招聘源同步服务，按订阅条件筛选结果。记录岗位首次发现时间、官网发布时间、同步时间和内容版本，生成可去重的变更事件。实现运行期间定时检查、启动后补查、失败重试与已读状态持久化；来源失败或部分同步不得直接推断岗位下架。

联调数据：订阅条件、启停状态、最近检查时间、变更类型、变化前后内容、已读状态。

验收要点：保存后刷新仍保留；重复同步不重复提醒；同一岗位重新同步不被当作新发布；来源失败时保留历史记录。

## SP-23 投递行动管理与今日待办

建议优先级：最优先

### FE-02 前端开发 投递行动编辑与今日待办工作台

描述：扩展投递记录详情，支持截止日期、实际投递时间、下一步行动、下次跟进时间、联系人和备注。工作台按今日、即将到期、逾期和已完成展示待办，支持完成、改期和查看关联岗位；展示实际投递材料快照，并提供面试与跟进事项的日历导出入口。

### BE-02 后端开发 投递行动与材料快照服务

描述：扩展投递数据及状态历史，保存行动类型、到期时间、完成状态和关联记录。按用户时区计算待办与提醒；对重复提交和重复提醒做幂等处理。投递时绑定已审核的具体简历版本，并保存岗位描述快照；继续校验同一岗位、同一画像的审核要求，后续编辑不得改写投递历史。

联调数据：行动编号、投递编号、到期时间与时区、完成状态、版本号、岗位及简历快照。

验收要点：改期后待办同步更新；完成事项不再提醒；修改原简历后仍能查看投递时的版本；并发修改不会静默覆盖。

# 岗位匹配与简历导入

## SP-24 可解释的岗位匹配

建议优先级：最优先

### FE-03 前端开发 岗位要求与经历证据对照面板

描述：在岗位详情增加匹配说明面板，区分必须条件和加分条件，逐项展示岗位要求、对应经历、判断及原文依据。支持展开证据、确认或修正判断，以及跳转到画像补充经历。明确区分有证据、待补充确认和存在差距；画像变更后提示旧分析需要更新。

### BE-03 后端开发 岗位要求解析与经历证据匹配服务

描述：提取岗位职责、技能及明确资格要求，并与指定画像的教育、工作和项目经历关联，返回可定位的两侧原文及判断依据。保存岗位、画像和分析版本，输入变化后标记结果过期。使用 AI 时复用所选服务和确认流程，校验结构化输出；没有足够信息的条件保持未知，避免将未填写视为不具备。

联调数据：要求编号、条件类型、岗位原文、经历引用、判断状态、分析时间、输入版本。

验收要点：每条已支持的结论可追溯到经历；未知信息有明确提示；画像更新后可重新分析；结果不表述为录用概率。

## SP-25 PDF 和 Word 简历导入

建议优先级：中

### FE-04 前端开发 简历上传解析与字段确认流程

描述：增加 PDF 与 DOCX 上传入口，展示格式限制、上传进度、解析进度及错误信息。解析后并排呈现原文和教育、经历、项目、技能等字段，允许逐项修改、选择目标画像以及选择保留或替换现有内容。用户确认前仅保存导入草稿，不自动覆盖画像。

### BE-04 后端开发 简历文件解析与画像写入服务

描述：提供受限文件上传、类型和大小校验、文本提取及字段映射服务，首版支持文本型 PDF 和 DOCX。保存字段来源与解析警告，对扫描件或无法识别内容返回明确状态。确认写入时校验画像归属和版本，事务提交并清理临时文件；若使用外部 AI 解析，处理前取得用户对发送内容的确认。

联调数据：导入任务编号、文件类型、解析状态、字段草稿、原文定位、警告、目标画像版本。

验收要点：取消导入不修改画像；文件失败不留下半份记录；支持修正错分字段；旧画像并发更新时提示冲突。

# 申请材料与经历版本

## SP-27 申请材料包

建议优先级：中

### FE-06 前端开发 岗位申请材料包编辑与导出页面

描述：为每个岗位和画像建立统一材料页面，集中展示简历、求职信、申请短答和跟进邮件草稿。支持生成、编辑、版本选择、审核、复制及下载，显示语言和审核状态。编辑内容后提示重新审核，并区分当前草稿与已经用于投递的材料。

### BE-06 后端开发 申请材料生成存储与导出服务

描述：建立材料包与岗位、画像、具体材料版本的关联，复用生成任务、所选模型和事实快照机制。支持按材料类型生成及保存，确保不同画像之间内容隔离；新增材料保留草稿审核流程，内容变化使审核失效。按明确版本导出材料，失败可重试，并避免重复任务生成重复记录。

联调数据：材料包编号、岗位与画像、材料类型、语言、内容版本、审核状态、生成任务与导出结果。

验收要点：材料版本和导出内容一致；不同画像不串用经历；编辑后需重新审核；投递快照不受后续修改影响。

## SP-28 经历素材库与简历版本对比

建议优先级：中

### FE-07 前端开发 经历素材管理与简历版本对比界面

描述：新增经历素材列表和编辑页，支持按工作、项目、技能和成果分类，记录来源与确认状态。各画像可选择引用哪些素材，更新素材时显示受影响画像并由用户选择是否同步。增加简历版本列表与对比视图，高亮新增、删除和改写内容，支持从历史版本另存为新草稿。

### BE-07 后端开发 经历素材引用与简历版本服务

描述：建立素材、素材版本和画像引用关系，生成时使用确定版本，避免共享素材修改追溯性地改变旧简历。基于已有简历历史版本存储，增加版本查询、差异计算和另存新草稿接口，保留来源、创建时间和归属。同步更新必须校验画像版本，处理被引用素材的归档和恢复。

联调数据：素材编号与版本、确认状态、引用画像、简历版本清单、差异结果、新草稿编号。

验收要点：素材更新不会静默改写其他画像；旧生成与投递快照保持不变；历史版本可读，对比结果与实际内容一致。

# 备份恢复与联调约定

## SP-29 一键备份与恢复

建议优先级：高

### FE-08 前端开发 备份下载与恢复预览向导

描述：在数据设置中增加备份、选择恢复文件、校验结果、恢复预览和最终确认步骤。展示备份时间、数据版本和各类记录数量，并清楚说明将被替换的范围。恢复期间展示进度并阻止重复提交；失败时保留错误信息和重试入口，恢复后重新加载当前数据。

### BE-08 后端开发 一致性备份与事务恢复服务

描述：导出包含关联记录、结构版本和校验信息的可恢复备份，保证数据库运行时的一致性，排除密钥和本地会话令牌。导入前验证格式、大小、版本及关联完整性，并在写入前保留当前数据备份。首版按明确范围整体恢复，失败回滚，恢复后保留画像、简历、投递及材料之间的关联。

联调数据：备份编号、结构版本、记录数量、校验结果、恢复范围、进度和恢复结果。

验收要点：备份可恢复为等价数据；损坏文件被拒绝且原数据不变；恢复失败可回退；密钥不出现在备份中。

## 前后端职责边界

前端负责收集输入、呈现状态与帮助用户完成操作；后端负责画像关联、审核条件、时间判断和最终写入。前端校验不能替代后端业务校验，前端显示成功须以接口结果为准。

先约定字段、状态枚举、时间与时区、分页、错误码和版本号，再进行页面与接口联调。异步任务需要返回任务编号和可查询状态，刷新后能继续查看；涉及生成、恢复等操作时处理重复提交。

## 已有能力与新增范围

当前已有多画像、岗位同步与导入、规则匹配、简历生成审核、历史版本存储和基础投递状态；这些能力作为扩展基础。素材库引用、版本对比入口、订阅事件、行动提醒及可恢复备份需要新增或扩展。

前端继续使用现有 HTML、CSS 与 JavaScript，后端以现有 Node.js 原生 HTTP 和 SQLite 为起点，沿用本地单用户运行方式。

# 后续功能任务

以下两项来自此前的功能建议，未出现在本次截图中，作为后续范围保留，暂不分配 SP 需求编号。

## 后续建议 岗位专属面试准备

建议优先级：后续

### FE-09 前端开发 岗位面试练习与复盘页面

描述：从投递详情进入面试准备，展示练习问题、所依据的岗位与简历版本，支持记录回答、整理 STAR 经历和面试复盘。将生成问题标为练习题，保留每轮面试的笔记。

### BE-09 后端开发 面试练习生成与复盘存储服务

描述：以岗位快照和实际投递简历生成练习问题，保存输入版本、生成任务、回答及复盘记录。答案素材仅引用真实经历，按画像和投递记录隔离，支持刷新后继续练习。

联调数据：投递编号、材料版本、练习问题、回答、轮次和复盘。

验收要点：练习依据与实际投递材料一致；刷新后回答不丢失；生成内容不冒充企业真实题库。

## 后续建议 求职效果分析

建议优先级：后续

### FE-10 前端开发 求职进度与效果统计看板

描述：按时间、画像、职位方向、招聘来源和简历版本筛选，展示投递数、回复数、面试数及转化情况；同时显示样本量、待回复记录和统计口径，支持查看组成统计的明细。

### BE-10 后端开发 求职事件记录与统计聚合服务

描述：基于投递事件和状态历史定义去重规则、回复记录及统计时间口径，提供按画像等维度聚合查询。对历史缺失字段标注未知，区分零结果和未记录；统计结果可回溯到原始记录。

联调数据：时间范围、分组维度、计数、分子分母、样本量和缺失情况。

验收要点：统计与明细一致；重复状态变更不重复计数；版本比较保留样本量，避免直接推断因果。

# 开发顺序与共同验收

## 建议开发顺序

1 先统一接口约定与画像关联规则，完成备份恢复以支持后续数据结构迁移。

2 优先交付投递行动管理与今日待办，再推进可解释匹配、新岗位订阅。三个功能都应沿用现有画像选择与岗位筛选条件。

3 开发简历导入、经历素材库与版本对比，再建设申请材料包，共用已经确认的经历来源和版本规则。

4 补充面试准备；在投递状态历史和回复记录积累后，再实现求职效果分析。

## 共同验收要求

核心流程：选择画像、查找或导入岗位、生成与审核材料、记录投递、添加行动、收到提醒、查看历史材料可以连续完成。

数据一致性：刷新和重启后结果保留；编辑冲突有明确反馈；来源失败不清空岗位；生成失败不产生伪造材料；恢复失败不损坏原数据。

画像一致性：切换画像后，订阅、生成材料、投递记录和面试准备仍关联正确画像；备份恢复后，各类记录之间的引用关系完整。

体验与交付：中英文、常用屏幕尺寸、键盘操作、加载与错误状态可用；前端提交页面和交互说明，后端提交接口说明、迁移方案及关键验证结果，双方共同完成联调。